| Муниципальное образование Тюльганский поссовет АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮЛЬГАНСКИЙ ПОССОВЕТ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ п. Тюльган Тюльганского района Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14.11.2022г № 85-п |  |
| --- | --- |

Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории Тюльганского поссовета на 2023г

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом МО Тюльганский поссовет, администрация муниципального образования Тюльганский поссовет постановляет:

1. Утвердить сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории Тюльганского поссовета на 2023 год согласно приложению.

2. Рекомендовать МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» произвести ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Тюльганского поссовета Ю.Н.Сухинина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава поссовета                                                                      С.В.Юров.

Разослано: райадминистрация, райпрокуратура, МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет», ГИС ЖКХ, в дело

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО

Тюльганский поссовет

от 14.11.2022 № 85-п

Сводный годовой план

вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Участок теплосетей | Срок проведения ремонта | Перечень потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Групповая котельная» | Кировская линия | 15.05.2023- 29.05.2023 | ул.Кирова,д.№№ 4,5,6,6а,6б,7,8,10 ул.М.Горького,д.№№ 18,22,23,24,24а,25,26; ул.Октябрьская,д.№№ 1,3,5,9,11,17 |
|  | «Групповая котельная» | Октябрьская линия | 15.05.2023- 29.05.2023 | ул.Магистральная,д.№№ 3,5,7; ул.Октябрьская,д.№№ 4,6,7,8,15,19; ул.М.Горького,д.№№11 (Лицей № 1),27 ул.Шахтостроительная, д. № 7(Баня) |