Муниципальное образование Тюльганский поссовет АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮЛЬГАНСКИЙ ПОССОВЕТ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ п. Тюльган Тюльганского района Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2017									  № 194-п

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района

от 14 мая 2014 года   № 84-п

- Внести в постановление МО Тюльганский поссовет от 14 мая 2014 года №84-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы следующие изменения:

приложения 1,2,3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования

Тюльганский поссовет                                                              С.В. Юров

Разослано: райадминистрация, райпрокуратура, райбиблиотека, в дело.

# Приложение

# к  постановлению

# администрации МО

# Тюльганский поссовет

# от 21.12.2017г № 194-п

# Краткосрочный план

# реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы на  территории муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района»

# 1. Общие сведения

# 1.    В краткосрочный план реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы на  территории муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района»  (далее краткосрочный план) включены  13  многоквартирных дома.

# 2.   Реализация краткосрочного плана  рассчитана на 2014-2016 годы.

# Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

# (рублей)

| Средства Областного бюджета | Средства Фонда | Средства муниципального образования | Средства собственников | Всего по краткосрочному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на 2014-2016 годы |
| 199147 | 2511315,00 | 3992286,00 | 42885108,90 | 49587856,6 |
| 2014 год |
| 0 | 2214456,00 | 2769693,00 | 58249,00 | 5042398,28 |
| 2015 год |
| 199147 | 296859,00 | 1222593,00 | 3510871,00 | 5229469,00 |
| 2016 год |
| 0 | 0 | 0 | 39315989,00 | 39315989,00 |

# 3. Общий объем финансирования краткосрочного плана -  49587856,6 рублей, в том числе:

# средства Областного бюджета – 199147 рублей;
           средства Фонда – 2511315,00рублей;

# средства муниципального образования – 3992286 рублей;

# средства собственников жилых помещений – 42885108,90рублей.

# 4.  Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках  краткосрочного  плана  реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы на  территории муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района  приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

# Реестр  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках  краткосрочного  плана  реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы на  территории муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района  по видам ремонта  приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

# Объем финансирования определяется по каждому многоквартирному дому исходя из сметной стоимости планируемых ремонтных работ.

# 5.  В результате выполнения краткосрочного плана будет осуществлен капитальный ремонт общего имущества в 15 многоквартирных домах общей площадью 58645,7 кв.м., улучшатся жилищные условия 2625 человек (20,54% от общего количества населения, проживающих на территории  муниципального образования)

# Планируемые показатели выполнения  краткосрочного  плана  реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы на  территории муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района приведены в приложении № 3 к краткосрочному плану.